Об утверждении Целевой программы

городского округа Самара по увеличению количества мест

в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 - 2010 годы

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении Целевой программы городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях  на 2009 - 2010 годы», в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

- Утвердить Целевую программу городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 - 2010 годы (прилагается).

- Поручить Администрации городского округа Самара предусмотреть в бюджете городского округа Самара на 2009 год расходы на финансирование Целевой программы городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 - 2010 годы.

- Официально опубликовать настоящее Решение.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию и науке (В.К. Ягодкин).

Глава городского округа Самара	В.А. Тархов

Председатель Думы	В.А. Ильин

Приложение

к Решению Думы

городского округа Самара

от 11 декабря 2008 г. № 671

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

НА 2009 - 2010 ГОДЫ

городской округ Самара

ПАСПОРТ

Целевой программы городского округа Самара

по увеличению количества мест в дошкольных

образовательных учреждениях на 2009 - 2010 годы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Целевая программа городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 - 2010 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Администрация городского округа Самара |
| ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Департамент образования Администрации городского округа Самара |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Департамент образования Администрации городского округа Самара |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | 21 мая 2008 года |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Целью Программы является удовлетворение потребностей граждан городского округа Самара в доступном качественном дошкольном образовании. Задачи Программы: - расширение сети дошкольных образовательных учреждений за счет возврата в систему образования ранее закрытых детских садов; - увеличение количества групп в дошкольных образовательных учреждениях; - развитие дошкольных отделений (групп) на базе общеобразовательных учреждений; - обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием как гарантии их успешности на следующей ступени образования; - укрепление семьи как социального института; - подготовка кадрового резерва для системы дошкольного образования; - создание единой информационно-методической базы системы дошкольного образования; - создание системы мониторинга качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях. |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 01 января 2009 года – 31 декабря 2010 года 1 этап: 01 января 2009 года – 31 декабря 2009 года 2 этап: 01 января 2010 года – 31 декабря 2010 года |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Департамент образования Администрации городского округа Самара |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Бюджет городского округа Самара – 279 506,3 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 157 387,3 тыс. рублей 2010 год – 122 119,0 тыс. рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - сохранение охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в условиях прогрессивной рождаемости на уровне 2008 года – 50,2 % - укрепление института семьи |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы, производится: - ежеквартально на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара, - Думой городского округа Самара посредством рассмотрения отчетов об исполнении Программы. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ | ДО – Департамент образования Администрации городского округа Самара ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение МОУ – Муниципальное общеобразовательное учреждение МДОУ – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МОУ СОШ – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Дошкольное воспитание - важная первоначальная ступень в системе непрерывного образования. Инвестиции в эту сферу направлены на реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование, формирование и развитие личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, его физического и психологического здоровья. Система дошкольного образования обеспечивает гражданам страны социальные гарантии, дает возможность родителям, имеющим детей дошкольного возраста, реализовать себя в сфере трудовой деятельности, создавать материальные условия для укрепления семьи, полноценного воспитания и развития детей, в конечном счете обеспечивая стратегические приоритеты России.

Сегодня развитие дошкольного образования в городском округе Самара предполагает решение актуальной проблемы обеспечения доступности дошкольного образования большинству жителей городского округа Самара. Целенаправленная работа Администрации городского округа Самара, всех заинтересованных организаций, учреждений и ведомств по расширению сети дошкольных учреждений позволит снизить очередность в дошкольные учреждения.

Уровень рождаемости в городском округе Самара с 2000 года незначительно, но стабильно растет (в 2007 году в городе родилось около 11,3 тысяч детей), при этом в Самаре отмечается один из самых низких уровней младенческой смертности.

Показатель рождаемости в 2007 году составил 9,8 человек на 1000 жителей. Уровень рождаемости увеличился на 8 % и приближается к показателям 1991 года (наибольшей рождаемости за последние десятилетия). Динамика рождаемости по городскому округу Самара представлена в таблице:

| Год | 1991 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество родившихся | 12253 | 8601 | 9104 | 10453 | 11223 | 11229 | 10783 | 10831 | 11233 |

Из 65800 детей дошкольного возраста по состоянию на 01 января 2008 года муниципальные дошкольные учреждения посещают 33015 детей - 50,2 %.

Количество очередников в дошкольные учреждения на 01 мая 2008 года составляет 16108 человек.

| Возраст детей | Обеспечены местами в ДОУ (чел.) (на 01.05.2008 г.) | Количество очередников (чел.) (на 01.05.2008 г.) | Планируется зачислить (чел.) (на 01.09.2008 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 – 3 года | 4979 | 7791 | 3380 |
| 3 – 7 лет | 28036 | 8317 | 755 |
| ИТОГО: | 33015 | 16108 | 4135 |

Таким образом, имеющаяся сегодня в городском округе Самара сеть учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (200 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 6 начальных школ - детских садов и дошкольных отделений общеобразовательных учреждений; 6 негосударственных и 10 ведомственных детских садов), не обеспечивает спрос на услуги дошкольного образования.

Сокращение количества дошкольных образовательных учреждений с 420 в 1997 году до 206 к 2007 году произошло в период демографического спада (если суммарный коэффициент рождаемости в 1986 – 1987 годах был равен 2,19, то к 1999 году понизился до 1,16, почти вдвое). Здания детских садов были переданы в долгосрочную аренду (или в полное распоряжение ведомствам и неведомственным организациям) и использовались до настоящего времени не по назначению. Охват детей муниципальной системой дошкольного образования в городе сократился с 75 % до 50 %.

Вместе с тем следует также отметить, что большинство действующих детских садов, особенно в Самарском, Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском районах, составляют помещения либо построенные по старым проектам, либо расположенные на первых этажах жилых домов без физкультурных залов и спален, без участков для прогулок. Условия пребывания детей в 20 детских садах этих районов не соответствуют требованиям СанПиН, а остальные детские сады имеют наполняемость больше нормы в 1,5 раза.

Для решения проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях необходимы следующие меры:

- увеличение количества групп за счет использования внутренних резервов - открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях;

- возврат зданий бывших детских садов в сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт и реконструкция этих зданий;

- строительство новых детских садов;

- открытие на базе общеобразовательных учреждений дошкольных отделений (групп).

Для определения потребностей в местах в дошкольных образовательных учреждениях и степени удовлетворенности родителей дошкольным образованием необходимо создать систему мониторинга качества образовательных услуг. Это позволит реагировать на изменения социального заказа в образовательной области и принимать рациональные управленческие решения. Для обеспечения качества дошкольного образования важно разработать единые требования к содержанию обучения детей в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для полноценного развития ребенка как гарантии его успешности во взрослой жизни.

Строительство дошкольных образовательных учреждений осуществляется в рамках областной инвестиционной программы и в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара. В рамках данной Программы вопрос строительства детских садов не рассматривается.

Таким образом, комплекс мер по развитию дошкольного образования должен осуществляться по двум основным направлениям:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- расширение сети дошкольных учреждений и обеспечение его качества.

Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Целью Программы является удовлетворение потребностей граждан городского округа Самара в доступном качественном дошкольном образовании.

Основные задачи Программы:

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений за счет возврата в систему ранее закрытых детских садов;

- увеличение количества групп в дошкольных образовательных учреждениях;

- развитие дошкольных отделений (групп) на базе общеобразовательных учреждений;

- обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием как гарантии их успешности на следующей ступени образования;

- укрепление семьи как социального института;

- подготовка кадрового резерва для системы дошкольного образования;

- создание системы мониторинга качества образовательных услуг в дошкольных учреждениях.

Реализация Программы рассчитана на период с 2009 по 2010 годы.

Начало реализации Программы – 01 января 2009 года.

Окончание реализации Программы – 31 декабря 2010 года.

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы по следующим направлениям:

1. Расширение сети дошкольных учреждений включает в себя мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях (открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях; открытие дошкольных отделений на базе муниципальных общеобразовательных учреждений; капитальный ремонт зданий бывших детских садов и открытие на их базе новых дошкольных учреждений).

2. Нормативно-правовое и информационно-аналитическое обеспечение включает мероприятия, направленные на прогнозирование комплектования дошкольных образовательных учреждений, изучение спроса на дошкольные образовательные услуги.

3. Обеспечение качества дошкольного образования. Мероприятия данного направления позволят повысить качество услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями, качественно обновить содержание дошкольного образования.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении к Программе.

Источники финансирования Программы 
с распределением по годам и объемам

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Финансирование будет осуществляться по годам реализации Программы в следующих объемах:

2009 год – 157 387,3 тыс. рублей;

2010 год – 122 119,0 тыс. рублей;

Итого по Программе – 279 506,3 тыс. рублей.

Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий Программы

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является достижение цели: обеспечение доступности качественного дошкольного образования; сохранение охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в условиях прогрессивной рождаемости на уровне 2008 года – 50,2 %; укрепление института семьи.

Механизм реализации Программы

Головным исполнителем мероприятий Программы является ДО.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Головной исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

Получатели финансовых средств являются ответственными за выполнение мероприятий по реализации Программы и представляют в Администрацию городского округа Самара информацию о ходе исполнения Программы.

Администрация городского округа Самара, выступающая в роли заказчика Программы, в лице головного исполнителя осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- на основании предложений разработчиков Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется на основании договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых головным исполнителем со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе.

Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее исполнения

Общее руководство и координацию работы по исполнению Программы осуществляет ДО.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель – ДО.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского округа Самара.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Дума городского округа Самара посредством рассмотрения отчетов об исполнении Программы в соответствии с Положением «О порядке представлении и рассмотрения отчетов об исполнении целевых программ городского округа Самара Думой городского округа Самара».

РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2009 года № 792

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара

по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы

городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671, (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Бюджет городского округа Самара - 294 863,5 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2010 год - 269 863,5 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования Программы

с распределением по годам и объемам

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Финансирование будет осуществляться по годам реализации Программы в следующих объемах:

2009 год - 25 000,0 тыс. руб.;

2010 год - 269 863,5 тыс. руб.

Итого по Программе - 294 863,5 тыс. руб.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию и науке (В.К. Ягодкин).

Глава городского округа Самара	В.А. Тархов

Председатель Думы	В.А. Ильин

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2010 года № 898

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара

по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы

городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671», Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 – 2010 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 671 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 792), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Бюджет городского округа Самара – 53 264,3 тыс. руб., в том числе: 2009 год – 25 000,0 тыс. руб.; 2010 год – 28 264,3 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования Программы

с распределением по годам и объемам

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Финансирование будет осуществляться по годам реализации Программы в следующих объемах:

2009 год – 25 000,0 тыс. руб.;

2010 год – 28 264,3 тыс. руб.

Итого по Программе – 53 264,3 тыс. руб.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию и науке (В.К. Ягодкин).

Глава городского округа Самара	В.А. Тархов

Председатель Думы	В.А. Ильин

Приложение

к Решению Думы

городского округа Самара

от 29 апреля 2010 г. № 898

«Приложение

к Целевой программе городского

округа Самара по увеличению

количества мест в дошкольных

образовательных учреждениях

на 2009 – 2010 годы

Перечень мероприятий

Целевой программы городского округа Самара по увеличению

количества мест в дошкольных образовательных учреждениях

на 2009 – 2010 годы

| № п/п | Мероприятие | Испол-нитель |  | Общий объем финансирования (бюджет городского округа Самара), тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 |
| 1. Возврат и капитальный ремонт объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад № 14, площадь - 461,5 кв. м, ул. Белогородская, д. 1 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Детский сад № 66, площадь - 1069 кв. м, Зубчаниновское шоссе, д. 163 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Детский сад № 30, площадь - 1726 кв. м, пр. К. Маркса, д. 370 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Детский сад № 90, площадь - 663 кв. м, ул. Дальняя, д. 5 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Детский сад № 306, площадь - 878 кв. м, ул. Черемшанская, д. 152 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Красноглинский район |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Детский сад № 215, площадь - 928,8 кв. м, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 26 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Детский сад № 32, площадь - 169,6 кв. м, ул. Самарская, д. 188б | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Детский сад № 68, площадь - 329,4 кв. м, ул. Молодогвардейская, д. 135 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Детский сад № 216, площадь - 259,8 кв. м, ул. Вилоновская, 38 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленный район |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2 корпус здания МДОУ № 177, площадь - 1420 кв. м, ул. Железной Дивизии, д. 15 | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по 1 разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Открытие дошкольных отделений на базе муниципальных общеобразовательных учреждений школ городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ СОШ № 43 Промышленного района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | МОУ СОШ № 153 Советского района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МОУ СОШ № 94 Железнодорожного района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МОУ СОШ № 33 Красноглинского района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | МОУ СОШ № 46 Октябрьского района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | МОУ СОШ № 139 Промышленного района | ДО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по 2 разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ДОУ № 318 |  | ДО | 208,3 | 208,3 | 0,0 |
| 2. | ДОУ № 319 |  | ДО | 1 408,3 | 1 408,3 | 0,0 |
| 3. | ДОУ № 377 |  | ДО | 524,6 | 0,0 | 524,6 |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ДОУ № 244 |  | ДО | 748,3 | 748,3 | 0,0 |
| Красноглинский район |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ДОУ № 388 |  | ДО | 2 368,3 | 0,0 | 2 368,3 |
| 6. | ДОУ № 397 |  | ДО | 1 199,0 | 0,0 | 1 199,0 |
| 7. | ДОУ № 257 |  | ДО | 2 127,3 | 928,3 | 1 199,0 |
| 8. | ДОУ № 67 |  | ДО | 3 296,6 | 928,3 | 2 368,3 |
| 9. | ДОУ № 78 |  | ДО | 2 368,3 | 0,0 | 2 368,3 |
| 10. | МОУ «Росток» |  | ДО | 2 127,3 | 928,3 | 1 199,0 |
| Куйбышевский район |  |  |  |  |  |  |
| 11. | МОУ «Истоки» |  | ДО | 3 576,6 | 1 008,3 | 2 568,3 |
| 12. | ДОУ № 261 |  | ДО | 3 637,3 | 1 708,3 | 1 929,0 |
| 13. | ДОУ № 265 |  | ДО | 10 911,5 | 0,0 | 10 911,5 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ДОУ № 108 |  | ДО | 1 505,3 | 1 505,3 | 0,0 |
| 15. | ДОУ № 300 |  | ДО | 1 009,1 | 1 009,1 | 0,0 |
| Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 16. | МОУ СОШ № 41 |  | ДО | 258,3 | 258,3 | 0,0 |
| 17. | ДОУ № 59 |  | ДО | 1 629,0 | 0,0 | 1 629,0 |
| 18. | ДОУ № 264 |  | ДО | 1 008,3 | 1 008,3 | 0,0 |
| 19. | ДОУ № 277 |  | ДО | 1 008,3 | 1 008,3 | 0,0 |
| 20. | ДОУ № 394 |  | ДО | 2 048,3 | 2 048,3 | 0,0 |
| Промышленный район |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ДОУ № 18 |  | ДО | 808,3 | 808,3 | 0,0 |
| 22. | ДОУ № 36 |  | ДО | 1 008,3 | 1 008,3 | 0,0 |
| 23. | ДОУ № 94 |  | ДО | 608,3 | 608,3 | 0,0 |
| 24. | ДОУ № 110 |  | ДО | 1 661,3 | 1 661,3 | 0,0 |
| 25. | ДОУ № 153 |  | ДО | 1 008,3 | 1 008,3 | 0,0 |
| 26. | ДОУ № 174 |  | ДО | 1 108,3 | 1 108,3 | 0,0 |
| 27. | ДОУ № 385 |  | ДО | 468,3 | 468,3 | 0,0 |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ДОУ № 188 |  | ДО | 2 416,6 | 2 416,6 | 0,0 |
| 29. | ДОУ № 357 |  | ДО | 1 208,3 | 1 208,3 | 0,0 |
| Итого по 3 разделу |  |  |  | 53 264,3 | 25 000,0 | 28 264,3 |
| Итого по Программе |  |  |  | 53 264,3 | 25 000,0 | 28 264,3 |

».